講師：李思恩	課程時數：7小時

| 綱要 | 內容介紹 | 時數 | 教學工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作效能提升的要件 - 工作效能的構成要件 - 輕重緩急的優先順序 - 時間與金錢的取捨 - 時間成本與機會成本 | 以效率小組的團隊活動，學習工作效能的構成要件，並藉由案例分析，掌握工作取捨的原則。 | 2hrs. | - 效率小組 - 案例分析 |
| 精準計劃、提升效率 - PDCA的程序與管理 - 擬定計劃的步驟 - 工作結構的拆解(WBS) - 運用平行作業縮短總工時 - 以浮動時間增加調度彈性 - 最佳排程方案的選擇方法 | 實際演練三種計劃工具，學習如何作有效組織及運用資源，並且合理進行計劃排程，計算浮動時間，正確選出最適排程。 | 3hrs. | - 依存分析練習 - 進度排程練習 |
| - 有效控管、正確執行 - 目標的選擇與設定 - 確認老闆的期望值 - 執行過程的控制 - 檢查點與里程碑的設置 | 藉由吸管建築活動，讓學員學習在執行過程中，如何進行有效控管，達成預設的目標。 | 2hrs. | - 建築專案 |