講師：李思恩	課程時數：7小時

| 綱要 | 內容介紹 | 時數 | 教學工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 擬定計劃 - PDCA的程序與管理 - 擬定計劃的步驟 - 工作結構的拆解(WBS) - 運用平行作業縮短總工時 - 以浮動時間增加調度彈性 - 最佳排程方案的選擇方法 | 實際演練三種計劃工具，學習如何作有效組織及運用資源，並且合理進行計劃排程，計算浮動時間，正確選出最適排程。 | 4hrs. | - 效率小組 - 依存分析練習 - 進度排程練習 |
| 強化執行 - 關鍵路徑的選擇 - 任務執行的控制與改善 - 領先指標與執行管制表的建立 - 檢查點與里程碑的設定 | 藉由吸管建築活動，讓學員們體驗任務執行過程中，如何運用工具進行有效控管，確保目標的達成。 | 3hrs. | - 關鍵路徑選擇 - 建築專案 |