為了提供客戶更快更全面的服務，
企業越來越多的任務交給集各項專業的專案團隊執行。

然而，隨著科技的進步，管理工具的日新月異，
現代的專案管理難題不再僅僅是「進度控制」、「預算控制」而已，
最重要的不外乎是如何讓這些「專家」們齊心協力，
真正發揮「團隊」的效用，
並且妥善的溝通協調，整合各項資源。

本課程從「人」的問題處理出發，
因為項目的成敗關鍵還是在「人」，尤其是「權益關係人」。

專案管理最首要的技巧在「取捨」，
如何妥善地使時間、預算、產出三者間平衡，
才是專案管理者最關鍵的「核心技術」。

課程目的：本課程將使學員能夠……

- 掌握專案的特性與三要素間的取捨方法。

- 識別權益關係人的類型，正確對應並做出決策

- 精確地設定專案目標與檢查點，同時運用績效評估激勵團隊成員。

- 熟練運用WBS、網路圖、甘特圖與資源調度方法。

- 熟悉專案風險評估的方法，並擬定風險管理計劃。

授課講師：李思恩老師

本系列課程合計共14小時，分3個單元（2天）依序實施

| 綱要 | 內容說明 | 時數 | 教學活動 |
| --- | --- | --- | --- |
| 專案管理的成功關鍵 - 專案的要件與定義 - 何謂專案管理？ - 專案團隊的組織型態 - 專案管理的三要素 - 專案的權益關係人 - 專案管理的特徵 | 藉由案例討論，讓學員思考在專案剛開始時，該以何種方式面對？並了解權益關係人的扮演角色以及如何在時間、金錢與產出三者間取得平衡。。 | 2hrs. | - 兩難選擇 |
| 專案管理的程序 - 專案管理四階段 - 各階段的自我檢查 - 各階段的專案活動 | 藉由小組競賽體驗運用計劃手段提升效率的方法。 | 2hrs. | - 效率小組 |
| 擬定專案計劃 - 專案規劃的步驟 - 專案計畫的綱要 - 劃分工作結構(WBS) - 依存分析與網路圖製作 - 進度圖(甘特圖)的製作 - 最佳排程的計算 - 關鍵路徑的選擇 | 實際演練專案管理的3種工具，學習專案過程中資源如何作有效的分配，並且合理安排計劃排程。 藉由案例討論專案的目標與範疇問題，並學習訂定專案目標的方式。 | 4hrs. | - 排程練習 - 案例討論 |
| 專案執行過程的控制 - 專案進度的控制方法 - 進度延誤的種類與應對 - 里程碑會議的內容 - 專案績效的評估方法 | 藉由吸管建築的活動，體驗專案進行過程中會出現的問題，並且學習有效控管進度的方法。 | 3hrs. | - 建築專案 |
| 專案風險的管理 - 專案中常遭遇的問題 - 時間與資源調度法 - PERT計畫評核術 - 專案風險的預防 - 風險管理計劃的擬定 | 藉由案例讓學員了解如何進行專案風險的管理，並擬定風險管理計劃表。 | 3hrs. | - 案例AB - PERT測試 - 風險管理計劃練習 |